# Projektplan & Übergabedokument

Tetris-Kinect-Scan-Spiel (Unity)

Stand: 21. Juli 2026 — erstellt aus der Konzeptions-Sitzung mit Claude

# 1. Projektübersicht

Ziel ist ein Tetris-ähnliches Spiel in Unity, gesteuert per Kinect v1 (Xbox 360). Statt klassischer Tetromino-Blöcke werden 3D-Scans von Menschen verwendet, die sich in den sieben Tetris-Formen (I, O, T, S, Z, J, L) aufstellen. Die Scans entstehen offline mit einem zweiten Kinect über ReconstructMe und werden als STL-Dateien in Unity importiert und pro Form farblich eingefärbt (klassische Tetris-Farbcodierung).

Zusätzliches Feature: Ein 2-Sekunden-Audiosample wird vom Spieler aufgenommen und dient als Basis-Klang für einen Melodie-Sampler, der das Tetris-Thema ("Korobeiniki") per Pitch-Shifting durchgehend im Hintergrund abspielt — analog zur Musik im Original-Tetris.

# 2. Systemarchitektur — Überblick

Die Architektur gliedert sich in zwei klar getrennte Teile, die NICHT gleichzeitig laufen:

- Content-Pipeline (offline, einmalig pro Tetrisform): Scannen der Personen

- Unity-Runtime (Spielbetrieb): nutzt nur die fertigen, bereits aufbereiteten Assets

Grund: Zwei Kinect-v1-Geräte gleichzeitig an einem PC zu betreiben ist mit dem alten Kinect-for-Windows-SDK-Treiber unzuverlässig. Die Trennung vermeidet Treiberkonflikte vollständig.

## 2.1 Content-Pipeline (offline)

| Schritt | Werkzeug | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Personen-Scan in Tetris-Form | Kinect v1 (zweites Gerät) + ReconstructMe | Rohes 3D-Mesh |
| 3D-Rekonstruktion | ReconstructMe | Rohes STL |
| Mesh-Cleanup | PyMeshLab (automatisiert) | Bereinigtes, dezimiertes STL |
| Export | PyMeshLab | Normalisiertes, zentriertes STL pro Tetrisform |

## 2.2 Unity-Runtime

| Komponente | Aufgabe |
| --- | --- |
| STL-Import & Material | STL laden, Farb-Shader pro Steinart zuweisen |
| Tetris-Grid-Logik | Rasterbasierte Kollision, Rotation, Line-Clear |
| Kinect v1 Input | Skeleton-Tracking, Gesten (Bewegen/Drehen/Drop) |
| Melodie-Sampler | Aufnahme, Grain-Extraktion, Pitch-Shift-Sequenzer |
| Rendering & UI | Kamera, Punktestand, Sound-Ausgabe |

# 3. Kinect v1 — Wichtige technische Hinweise

- SDK: Kinect for Windows SDK v1.8 + Unity-Wrapper (z.B. "Kinect with MS-SDK")

- Nur unter Windows lauffähig

- Am stabilsten mit älteren Unity-LTS-Versionen (2019/2020er Linie) — frühzeitig mit der Ziel-Unity-Version testen

- Skeleton-Tracking liefert Gelenkpositionen für Gesten (z.B. Hand links/rechts = Bewegen, Hand hoch = Drehen, schnelle Abwärtsbewegung = Hard-Drop)

- Kinect v1 besitzt ein 4-Mikrofon-Array — kann alternativ zur Audioaufnahme für den Melodie-Sampler genutzt werden

# 4. Mesh-Cleanup-Pipeline (automatisiert)

Ein Python-Batch-Skript (PyMeshLab) verarbeitet alle Roh-STLs automatisch:

- Duplikate/Rauschen entfernen, nicht referenzierte Vertices löschen

- Kleine isolierte Rausch-Inseln entfernen

- Löcher schließen (typisch bei Kinect-Scans an Achseln/zwischen Beinen)

- Decimation auf Ziel-Polygonzahl (Default 15.000 Faces) für Echtzeit-Performance

- Skalierung auf einheitliche Zielhöhe + Zentrierung/Bodenausrichtung (y=0) für das Tetris-Raster

Getestet und funktionsfähig — siehe Deliverables in Abschnitt 6.

# 5. Feature: MIDI-Melodie-Sampler

Entscheidung aus der Sitzung: Ein einzelnes aufgenommenes Sample wird pro Melodie-Note per Pitch-Shift transponiert; die Melodie läuft durchgehend im Hintergrund (wie im Original-Tetris).

- Aufnahme: 2 Sekunden über Unity Microphone-API

- Grain-Extraktion: automatische Suche nach dem lautesten ~300ms-Fenster (RMS-Energie-Scan)

- Melodie-Daten: erste Phrase von "Korobeiniki" (gemeinfreie russische Volksweise) als MIDI-Noten + Beat-Dauern, erweiterbar

- Wiedergabe: AudioSource-Pool (Round-Robin), Pitch-Shift via AudioSource.pitch, sample-genaues Timing über AudioSettings.dspTime + PlayScheduled, Endlosschleife

Bekannter Trade-off: Pitch-Shift über AudioSource.pitch verändert auch die Abspielgeschwindigkeit (klassischer "Sampler-Effekt" — hohe Noten kürzer/schneller, tiefe länger). Das ist beabsichtigt und meist gewünscht. Falls stattdessen echtes zeitunabhängiges Pitch-Shifting gewünscht ist, wäre eine Phase-Vocoder-Lösung nötig (deutlich aufwändiger, noch nicht umgesetzt).

# 6. Bereits erstellte Deliverables

| Datei | Zweck | Status |
| --- | --- | --- |
| mesh_cleanup_batch.py | Automatisierte Mesh-Bereinigung aller Scan-STLs | Getestet, funktionsfähig |
| MelodyData.cs | Notentabelle Tetris-Thema (MIDI + Dauer) | Fertig, erweiterbar |
| TetrisMelodyPlayer.cs | Aufnahme, Grain-Extraktion, Melodie-Sequenzer | Fertig, noch nicht in Unity getestet |

# 7. Offene Entscheidungen / TODOs

- Ziel-Unity-Version festlegen und Kompatibilität mit dem Kinect-v1-SDK-Wrapper früh testen

- Rotation der Tetris-Figuren: erlaubt (kann bei menschlichen Scans seltsam aussehen) oder nur natürliche Orientierung?

- STL-Import-Workflow in Unity konkret umsetzen (Importer-Asset auswählen, Ordnerstruktur anlegen)

- Farb-Shader pro Steinart definieren (Standard/URP-Material mit Tint-Parameter)

- TetrisMelodyPlayer.cs in echter Unity-Umgebung testen (Skript wurde nur konzeptionell/außerhalb von Unity verifiziert)

- Vollständige Melodie (weitere Phrasen von "Korobeiniki") ergänzen

- Entscheiden, wann genau die Audioaufnahme im Spielablauf ausgelöst wird (z.B. Levelstart)

# 8. Hinweise für kommende Claude-Sitzungen

Dieses Dokument fasst den aktuellen Planungsstand zusammen. Für die Weiterarbeit:

- Dieses Dokument als Kontext hochladen bzw. einfügen, bevor neue Features besprochen werden

- Die drei Code-Dateien aus Abschnitt 6 sind der aktuelle Implementierungsstand — bei Änderungen bitte darauf aufbauen, nicht neu erfinden

- Offene Punkte aus Abschnitt 7 sind die sinnvollsten nächsten Gesprächsthemen

- Kinect v1 (nicht v2/Azure) ist die bestätigte Zielhardware — SDK-Empfehlungen entsprechend ausrichten